მოდული

1.ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0731825 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | საგზაო სამშენებლო სამუშაოების შეფასება |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 29.12.2017/ 15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 3 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: | - |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირსშეუძლია: შესრულებული საგზაო სამშენებლო სამუშაოების განსაზღვრა; ფაქტობრივი და პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შედარება; შემოსული, გახარჯული და პროექტით გათვალისწინებული მოცულობების კონტროლი; წარმოების პროცესის მონიტორინგი; პროექტში სამუშაოების მიმდინარეობის ინდიკატორების შევსება/ანგარიშის ჩააბარება. |

2. სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| - შესრულებული საგზაო სამშენებლო სამუშაოების აღწერა | 1. სამუშაო სტიპის მიხედვით სწორად განმარტავს საჭირო დროის ოდენობას; - სამუშაო სტიპის მიხედვით სწორად აღწერს მასალების ოდენობას; - სწორად აღწერს მონიტორინგის პროცესს; - სწორად აღწერს პროექტის ინდიკატორების მოთხოვნებს; - სწორად აღწერს ანგარიშის შედგენის წესს; - სწორად განმარტავს პროექტის ინდიკატორების მნიშვნელობას; - სწორად განმარტავს საჭიროების შემთხვევაში ალკოტესტერის გამოყენების წესებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | გამოკითხვა |
| - ფაქტობრივი და პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შედარება | - დავალების მიხედვით განსაზღვრავს სამუშაოს განხორციელებაში დახარჯული დროის ოდენობას; - სწორად ადარებს ფაქტობრივად გახარჯულ და გეგმაში არსებულ სამუშაო დროს; - სწორად აწარმოებს პროექტის სამუშაო გეგმა -ტაბელს; - სწორად იღებს პროექტიდან მონაცემებს; - სწორად წარმოადგენს მიღებულ ინფორმაციას წერილობით ფორმაში. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - შემოსული, გახარჯული დაპროექტით გათვალისწინებული მასალების მოცულობის კონტროლი | - დავალების მიხედვით განსაზღვრავს შემოსული მასალების ოდენობას; - დავალების მიხედვით განსაზღვრავს გახარჯული მასალების ოდენობას; - სწორად ადარებს გამოყვანილ ნაშთს საწყობის ნაშთთან; - სწორად ადარებს სხვადასხვა ინფორამციას ერთმანეთს; - დავალების მიხედვით წარმოადგენს მიღებულ ინფორმაციას წერილობითი ფორმით; - დავალების შესაბამისად იყენებს სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდს www.spa.ge.-ს (პროექტში შესული კორექტირებების ნახვა და წაკითხვა). | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - წარმოების პროცესის მონიტორინგი | - სწორად განსაზღვრავს მონიტორინგის საჭირო თემებს; - სწორად არჩევს მონიტორინგის განხორციელების დროს; - ვიზუალური დათვალიერებით სწორად განსაზღვრავს ხარვეზების ადგილებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - პროექტში სამუშაოების მიმდინარეობის ინდიკატორების შევსება/ ანგარიშის ჩაბარება | - დავალების მიხედვით ავსებს ინდიკატორებს; - სწორად იღებს პროექტიდან მონაცემებს; - სწორად ადარებს სხვადასხვა ინფორამციას ერთმანეთს; - თანმიმდევრულად ახდენს მიღებული ინფორმაციის დაჯამება/დამუშავებას; - დაზუსტებული ინფორმაციის საფუძველზე წერს ანგარიშს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |

3. დამხმარე ჩანაწერები

3.1. რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის/ პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - საგზაო სამუშაოს ტიპის მიხედვით საჭირო დროის ოდენობის განსაზღვრა; - საგზაო სამუშაოს ტიპის მიხედვით საჭირო მასალების ოდენობის განსაზღვრა; - საგზაო სამუშაოების მონიტორინგის პროცესი; - საგზაო მშენებლობის პროექტის ინდიკატორების მოთხოვნები და მათი მნიშვნელობა; - ანგარიშის შედგენის წესი; - ალკოტესტერის გამოყენების წესები. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | პრეზენტაციის წარმოდგენა, წერითი მეთოდი (ღია ან დახურული ტიპის ტესტი) და/ან ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა | ა) ზეპირი: პროფესიული განათლების მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ შევსებული ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი; ბ) წერილობითი: პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ წერილობით შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას; გ) ელექტრონულად ჩატარებული გამოკითხვა: ელექტრონულად შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას. |
| 2 | - ფაქტობრივად გახარჯული და გეგმაში არსებულ სამუშაო დროის შედარება; - საგზაო მშენებლობის პროექტის სამუშაო გეგმა-ტაბელი; - საგზაო მშენებლობის პროექტის შინაარსი; - მიღებული ინფორმაციის წერილობითი ფორმით წარდგენის წესი. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 3 | - საგზაო მშენებლობისას შემოსული და გახარჯული მასალების შედარების წესი; - გამოყვანილი ნაშთი და საწყობის ნაშთი; - სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდიდან www.spa.ge.-ს პროექტში შესული კორექტირებების ნახვისა და წაკითხვის წესი. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 4 | - მონიტორინგის განხორციელების წესი; - მონიტორინგის განხორციელების ვადები; - ვიზუალური დათვალიერების წესი ხარვეზების ადგილების აღმოჩენისთვის. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 5 | - პროექტის ინდიკატორების შევსების წესი; - მიღებული ინფორმაციის დაჯამება/დამუშავება. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2.საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 75 |
| 2 | 9 | 2 | 1 |  |
| 3 | 22 | 2 | 1 |  |
| 4 | 10 | 2 | 1 |  |
| 5 | 9 | 2 | 1 |  |
| სულ | 57 | 13 | 5 |  |

3.3. სასწავლო რესურსი:

- სამშენებლო ხაზვა - გ. წულეისკირი, 2009;

- ნახაზების კითხვის უნარ-ჩვევები -USAID სამშენებლო ხაზვა;

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი