მოდული

1.ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0731827 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | საგზაო სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოება |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 29.12.2017/ 15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 3 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: | - |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: საგზაო სამშენებლო დოკუმენტაციის განსაზღვრა; ფარული სამუშაოების აქტების შედგენა; სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის შევსება; ტექნიკური სამსახურისთვის "ფორმა N2-თვის" საჭირო ინფორმაციის მიწოდება; სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის აღრიცხვა; სამუშაო დოკუმენტაციის დაზიანებისგან დაცვის უზრუნველყოფა. |

2.სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| - საგზაო სამშენებლო დოკუმენტაციის აღწერა | - სწორად განმარტავს ფარული სამუშაოს აქტების შედგენის წესებს; - სწორად განმარტავს სამუშაოთა ჟურნალის წარმოების წესებს; - სწორად განმარტავს ობიექტზე მასალათა მიღების ჟურნალის წარმოების წესებს; - სწორად განმარტავს "ფორმა N2-ის" შედგენის წესებს და სპეციფიკებს; - სწორად განმარტავს ობიექტზე ტაბელის წარმოების წესებს; - სწორად განმარტავს სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესებს; - სწორად განმარტავს დოკუმენტბრუნვის წესებს; - სწორად აღწერს სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესებს; - სწორად განმარტავს დოკუმენტების დაარქივების წესებს. | სრულადაა ასხული შესრულების კრიტერიუმებში | გამოკითხვა |
| - ფარული სამუშაოების აქტების შედგენა | - სწორად აჯამებს ფარული სამუშაოების შესახებ არსებულ ინფორმაციას; - დაზუსტებული ინფორმაციის საფუძველზე ადგენს ფარული სამუშაოების აქტებს; - დავალების მიხედვით აწარმოებს სამუშაო წიგნაკს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაოთა წარმოების და ობიექტზე მასალათა მიღება-გაცემის ჟურნალის წარმოება | - დავალების მიხედვით აანალიზებს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების შესახებ არსებულ ინფორმაციას; - სწორად შეაქვს მიმდინარე ინფორმაციები ჟურნალში; - სწორად აჯამებს პერმანენტულად მიღებულ ინფორმაციას; - დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე სწორად ავსებს ობიექტზე მასალათა მიღება-გაცემის ჟურნალს; | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - ტექნიკურ სამსახურისთვის "ფორმა N2-ის" შესავსებად საჭირო ინფორმაციის მიწოდება | - სწორად ამუშავებს ფორმა N2-ის საწარმოებლად საჭირო ინფორმაციას; - დავალების შესაბამისად აგზავნის შესაბამის ინფორმაციას ტექნიკურ სამსახურში; - პუნქტობრივად გადააქვს მიმდინარე ინფორმაცია დადგენილ ფორმაში. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის აღრიცხვა | - სწორად აღრიცხავს ობიექტზე მომუშავე თანამშრომლების რაოდენობასა და მიმოსვლის დინამიკას; - სწორად ადგენს ორგანიზაციაში დასაქმებული პიროვნებების კონკრეტულ სამუშაო ფუნქციებს; - სწორად გადააქვს მიმდინარე ინფორმაცია სამუშაო ტაბელში. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაო დოკუმენტაციის დაზიანებისგან დაცვის უზრუნველყოფა | - დავალების შესაბამისად იყენებს დოკუმენტების შესანახ სპეცკარადას/ სეიფს; - სწორად იყენებს სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესებს; - დავალების მიხედვით აარქივებს დოკუმენტებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |

3. დამხმარე ჩანაწერები

3.1. რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ფარული სამუშაოს აქტების შედგენის წესები; - სამუშაოთა ჟურნალის წარმოების წესები; - ობიექტზე მასალათა მიღების ჟურნალის წარმოების წესები; - N2-ის" შედგენის წესებს და სპეციფიკები; - ობიექტზე ტაბელის წარმოების წესები; - სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესები; - დოკუმენტბრუნვის წესებს; - სწორად აღწერს სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესები; - დოკუმენტების დაარქივების წესები. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | პრეზენტაციის წარმოდგენა, წერითი მეთოდი (ღია ან დახურული ტიპის ტესტი) და/ან ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა | ა) ზეპირი: პროფესიული განათლების მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ შევსებული ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი ბ) წერილობითი: პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ წერილობით შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას გ) ელექტრონულად ჩატარებული გამოკითხვა: ელექტრონულად შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას |
| 2 | - ფარული სამუშაოების შესახებ არსებული ინფორმაციის დაჯამება; - დაზუსტებული ინფორმაციის საფუძველზე ფარული სამუშაოების აქტების შედგენა; - ფარული სამუშაოს აქტების შედგენის წესები; - საკუთარი მოხმარებისთვის სამუშაო წიგნაკის წარმოება. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 3 | - მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების შესახებ არსებული ინფორმაციის ანალიზი; - სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის პერმანენტული შევსება; - სამუშაოთა ჟურნალის წარმოების წესები; - მიმდინარე ინფორმაციის სამუშაოების ჟურნალში პერმანენტულად შეტანა. - პერმანენტულად არსებული ინფორმაციის დაჯამება; - დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე ობიექტზე მასალათა მიღება-გაცემის ჟურნალის შევსება; - ობიექტზე მასალათა მიღების ჟურნალის წარმოების წესები; - მიმდინარე ინფორმაციის მასალათა მიღება-გაცემის ჟურნალში პერმანენტულად შეტანა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 4 | - ფორმა N2-ების საწარმოებლად საჭირო ინფორმაციის ანალიზი; - შესაბამისი ინფორმაციის გადაგზავნა ტექნიკური სამსახურისთვის; - "ფორმა N2-ის" შედგენის წესები და სპეციფიკები; - მიმდინარე ინფორმაციის დადგენილ ფორმაში პუნქტობრივად გადატანა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტიმსმენელისს/ მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 5 | - ობიექტზე მომუშავე თანამშრომლების რაოდენობისა და მიმოსვლის დინამიკის აღრიცხვა; - სამუშაო ტაბელის შევსება; - ობიექტზე ტაბელის წარმოების წესები; - ორგანიზაციაში დასაქმებული პიროვნებების კონკრეტული სამუშაო პოზიციების დადგენა; - მიმდინარე ინფორმაციის სამუშაო ტაბელში გადატანა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 6 | - დოკუმენტების შესანახ სპეც-კარადას/ სეიფის გამოყენება; - დოკუმენტების გარემო პიროებების ზემოქმედებისაგან დაცვის პრინციპები; - სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის წესები; - დოკუმენტბრუნვის წესები; - დოკუმენტების დაარქივების წესები. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2. საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 7 | 3 | 1 | 75 |
| 2 | 7 | 3 | 1 |  |
| 3 | 10 | 3 | 1 |  |
| 4 | 10 | 3 | 1 |  |
| 5 | 8 | 3 | 1 |  |
| 6 | 10 | 2 | 1 |  |
| სულ: | 52 | 17 | 6 |  |

  - სასწავლო რესურსი

- სამშენებლო ხაზვა - გ. წულეისკირი, 2009;

- ნახაზების კითხვის უნარ-ჩვევები -USAID სამშენებლო ხაზვა;

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი