მოდული

1.ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0731828 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | საგზაო სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 29.12.2017/ 15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 5 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: | - |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის განსაზღვრა; საგზაო სამოსის საფუძვლის ფენების მოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობის წარმოება; ხისტი საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობის წარმოება; არახისტი საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობის წარმოება; გზის გაფორმებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობის წარმოება. |

2. სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| - მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის პროცესის აღწერა | - სწორად აღწერს მოსახსნელი ნაყოფიერი მიწის ფენის სისქის განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს მიწის ვაკისის ფერდების დახრილობის განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს მიწის ვაკისის სიგანის განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს მიწის ვაკისის საპროექტო ნიშნულების განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს გრუნტის სიმკვრივის დადგენის წესს მიწის ვაკისის საფუძველსა და ყრილის ფენებში; - სწორად აღწერს გამოყენებადი გრუნტების ტენიანობის განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს დასაყრელი გრუნტის ფენების სისქის განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს ყრილის ფენებში გრუნტის ერთგვაროვნების განსაზღვრის წესს; - სწორად აღწერს ზედაპირის სისწორის განსაზღვრის წესს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | გამოკითხვა |
| - საგზაო სამოსის საფუძვლის ფენების მოწყობის სამუშაოებზე ზედამხდველობა | - საფუძვლის ფენების მოწყობისას სწორად განსაზღვრავს ღერძზე საპროექტო ნიშნულს; - დავალების მიხედვით ადგენს მოწყობილი ფენის სიგანეს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფუძვლის ფენების საპროექტო სისქეს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფუძვლის ფენების მოწყობისას განივ ქანობებს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფუძვლის ფენების მოწყობის სისწორეს; - დავალების მიხედვით აფასებს საფუძვლის ფენებში გამოყენებული მასალების ერთგვაროვნებას; - დავალების მიხედვით ადგენს საფუძვლის ფენების ტკეპნის კოეფიციენტს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - ხისტი საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობა | - საფარის ფენების მოწყობისას სწორად ადგენს ღერძზე საპროექტო ნიშნულს; - დავალების მიხედვით ზომავს მოწყობილი საფარის სიგანეს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფარის ფენის საპროექტო სისქეს; - დავალების მიხედვით აფასებს საფარის ფენის მოწყობისას განივ ქანობებს; - დავალების მიხედვით აფასებს საფარის ფენის მოწყობის სისწორეს; - დავალების მიხედვით ზომავს გამოსაყენებელი ნარევის ტემპერატურას; - დავალების მიხედვით აფასებს ტემპერატურული და სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობის სისწორეს; - დავალების მიხედვით აფასებს საფარის მზიდუნარიანობას. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - არახისტი საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების ზედამხდველობა | - საფარის ფენების მოწყობისას სწორად განსაზღვრავს ღერძზე საპროექტო ნიშნულს; - დავალების მიხედვით ადგენს მოწყობილი საფარის სიგანეს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფარის ფენის საპროექტო სისქეს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფარის ფენის მოწყობისას განივი ქანობებს; - დავალების მიხედვით ადგენს საფარის ფენის მოწყობისას სისწორეს; - დავალების მიხედვით აფასებს გამოსაყენებელი ნარევის ტემპერატურულ რეჟიმებს; - ფენებს შორის კავშირის უზრუნველსაყოფად სწორად აფასებს მოსასხმელი შემკვრელის რაოდენობას; - დავალების მიხედვით აფასებს ზედაპირის ერთგვაროვნებას; - დავალების მიხედვით ადგენს ტკეპინს რეჟიმებს; - დავალების მიხედვით ადგენს დატკეპნის კოეფიციენტს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| - გზის გაფორმებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობა | - დავალების მიხედვით ადგენს სამუშაოების საჭირო თანმიმდევრობას; - დავალების მიხედვით ახორციელებს შემოფარგვლის და საგზაო ნიშნების დგარების, ბოწკინტების ვერტიკალურობის ვიზუალურ კონტროლს; - დავალების მიხედვით აფასებს ყველა დგარის და ბოწკინტის ადგილმდებარეობის სისწორეს; - დავალების მიხედვით აფასებს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის სამუშაოების სისწორეს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით |

3. დამხმარე ჩანაწერები

3.1. რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - მოსახსნელი ნაყოფიერი მიწის ფენის სისქის განსაზღვრა; - მიწის ვაკისის ფერდების დახრილობის განსაზღვრა; - მიწის ვაკისის სიგანის განსაზღვრა; - მიწის ვაკისის საპროექტო ნიშნულების განსაზღვრა; - გრუნტის სიმკვრივის დადგენა მიწის ვაკისის საფუძველსა და ყრილის ფენებში; - გამოყენებადი გრუნტების ტენიანობის განსაზღვრა; - დასაყრელი გრუნტის ფენების სისქის განსაზღვრა; - ყრილის ფენებში გრუნტის ერთგვაროვნების განსაზღვრა; - ზედაპირის სისწორის განსაზღვრა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | პრეზენტაციის წარმოდგენა, წერითი მეთოდი (ღია ან დახურული ტიპის ტესტი) და/ან ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა | ა) ზეპირი: პროფესიული განათლების მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ შევსებული ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი; ბ) წერილობითი: პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ წერილობით შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას; გ) ელექტრონულად ჩატარებული გამოკითხვა: ელექტრონულად შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას. |
| 2 | - საფუძვლის ფენების მოწყობისას ღერძზე საპროექტო ნიშნული განსაზღვრა; - მოწყობილი ფენის სიგანის განსაზღვრა; - საფუძვლის ფენების საპროექტო სისქის განსაზღვრა; - საფუძვლის ფენების მოწყობისას განივი ქანობების განსაზღვრა; - საფუძვლის ფენების მოწყობისას სისწორის განსაზღრვრა; - საფუძვლის ფენებში გამოყენებული მასალების ერთგვაროვნების განსაზღვრა; - საფუძვლის ფენების ტკეპნის კოეფიციენტის დადგენა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 3 | - საფარის ფენების მოწყობისას ღერძზე საპროექტო ნიშნული განსაზღვრა; - მოწყობილი საფარის სიგანის განსაზღვრა; - საფარის ფენის საპროექტო სისქის განსაზღვრა; - საფარის ფენის მოწყობისას განივი ქანობების განსაზღვრა; - საფარის ფენის მოწყობისას სისწორის განსაზღვრა; - გამოსაყენებელი ნარევის ტემპერატურის განსაზღვრა; - ტემპერატურული და სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობის სისწორის განსაზღვრა; - საფარის მზიდუნარიანობის განსაზღვრა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 4 | - საფარის ფენების მოწყობისას ღერძზე საპროექტო ნიშნულის განსაზღვრა; - მოწყობილი საფარის სიგანის განსაზღვრა; - საფარის ფენის საპროექტო სისქის განსაზღვრა; - საფარის ფენის მოწყობისას განივი ქანობების განსაზღვრა; - საფარის ფენის მოწყობისას სისწორის განსაზღრვრა; - გამოსაყენებელი ნარევის ტემპერატურული რეჟიმების კონტროლი; - ფენებს შორის კავშირის უზრუნველსაყოფად მოსასხმელი შემკვრელის რაოდენობის კონტროლი; - ზედაპირის ერთგვაროვნების განსაზღვრა; - ტკეპინს რეჟიმების განსაზღვრა; - დატკეპნის კოეფიციენტის განსაზღვრა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 5 | - სამუშაოების საჭირო თანმიმდევრობის განსაზღვრა; - შემოფარგვლის და საგზაო ნიშნების დგარების, ასევე ბოწკინტების ვერტიკალურობის ვიზუალური კონტროლი; - ყველა დგრაის და ბოწკინტის ადგილმდებარეობის სისწორის განსაზღვრა; - საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის სამუშაოების სისწორის განსაზღვრა. | ლექცია ინტეგრირებული პრაქტიკულ მეცადინეობასთან; პრაქტიკული სწავლება - პედაგოგის მიერ ჩვენება-დემონსტრირება; დაკვირვება; ჯგუფური მუშაობა; პროფესიული განხილვები; პრაქტიკული სავარჯიშო/დავალება; კეთება ინსტრუქტაჟით; კეთებით სწავლება; ურთიერთსწავლება | პროფესიული განათლების მასწავლებელი აკვირდება პროცესს, რომელსაც ასრულებს პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი და აფასებს მას | პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით - შესრულების მტკიცებულება: პროფესიული განათლების მასწავლებლის / დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ წერილობითი ჩანაწერი / კითხვარი / შეფასების ფურცელი ან / და აუდიო ჩანაწერი ან / და ქრონომეტრაჟით გადაღებული ფოტოები, რომელიც ასახავს პროფესიული სტუდენტის / მსმენელის მიერ დავალების შესრულების პროცესს |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2.საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 22 | 2 | 1 | 125 |
| 2 | 23 | 0 | 2 |  |
| 3 | 23 | 0 | 2 |  |
| 4 | 23 | 0 | 2 |  |
| 5 | 23 | 0 | 2 |  |
| სულ | 114 | 2 | 9 |  |

3.3. სასწავლო რესურსი:

- ვ. გოგლიძე. - საავტომობილო გზების მშენებლობა. თბილისი, 1989წ. 92 გვ.

- ვ. გოგლიძე. - საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლგია. თბილისი, 1991წ. 90 გვ.

- კ. მჭდლიშვილი, ა. ბურდულაძე და სხვები. საავტომობილო გზები. თბილისი, 2009წ. 258 გვ.

- კ. მჭდლიშვილი, ა. ბურდულაძე. საავტომობილო გზების დაპროექტების საფუძვლები. თბილისი, 2016წ. 251 გვ.

- სსტ 72:2009 გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები

- სსტ ენ 12899-1:2010 უძრავი, ვერტიკალური საგზაო მოზრაობის ნიშნები. ნაწილი 1: უძრავი ნიშნები

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი