მოდული

1.ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0731817 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | საგზაო საფარის მოწყობა |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 29.12.2017/ 15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 15 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: | მოდული: ,,საავტომობილო გზების მშენებლის სამუშაო პროცესის ორგანიზება“ |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების განსაზღვრა; საგზაო საფარის მოწყობისთვის მიწის ვაკისის მზადყოფნის შემოწმება; სამუშაო უბანზე ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა; სამუშაო უბანზე ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა; სამუშაო უბანზე ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა; საგზაო მასალების ნარჩენების მართვა. |

2.სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| - საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების აღწერა | - სწორად აღწერს საგზაო საფარის სახეობებს და ტიპებს; - სწორად ჩამოთვლის საფარის მოწყობის სამუშაოების შესრულების თანმიმდევრობას; - სწორად აღწერს საგზაო საფარის მოწყობისთვის მოწოდებულ მასალის თვისებებს მათი ტიპების შესაბამისად; - სწორად აღწერს მოწოდებული მასალის გამოყენების თავისებურებას; - სწორად აღწერს თითოეული ტიპის საფარის მოწყობისათვის დადგენილი წესით დასაშვებ კლიმატურ და გარემო პირობებს; - სწორდ აღწერს საფარის მოწყობისთვის საჭირო მიწის ვაკისის ვარგისიანობას; - სწორად ჩამოთვლის თითოეული ტიპის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო იარაღების რადენობასა და ტიპს; - სწორად ჩამოთვლის თითოეული ტიპის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარს; - სწორად აღწერს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის აზომვის სამუშაოებს; - სწორად ჩამოთვლის მუშა პროცესში დასაცავ უსაფრთხოების ნორმებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | გამოკითხვა |
| - საგზაო საფარის მოწყობისთვის მიწის ვაკისის მზადყოფნის შემოწმება | - პროექტის მიხედვით ამოწმებს საფუძვლის გეომეტრიული ელემენტების სიზუსტეს; - პროექტის მიხედვით ამოწმებს ნიშნულებს; - სამშენებლო წესებისა და ნორმების მიხედვით ადგენს დასაგები ფართის დასატკეპნად მზადყოფნის ვიზუალურ ნიშნებს; - სწორად ახორციელებს სამუშაო მოედანზე უსაფრთხოების ღონისძიებებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაო უბანზე ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა | - სწორად ირჩევს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო- იარაღებს; - სწორად ირჩევს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარს; - სწორად ადგენს ფენების შემაკავშირებელი ორგანული შემკვრელის მდგომარეობას და რაოდენობას; - სწორად ადგენს საჭირო მანქანა-მექანიზმების მზადყოფნას; - სწორად ადგენს დასაგები მასალის ტემპერატურასა და მდგომარეობას; - დავალების მიხედვით ადგენს დასაგები მონაკვეთის ფართობს და ასფალტ-ბეტონის სავარაუდო რაოდენობას; - საგზაო მშენებლობის წესების დაცვით თანაბრად ანაწილებს მოტანილ მასალას განსაზღვრულ მონაკვეთზე; - სწორად ადგენს დაგებული ქვედა და ზედა ფენების სისქეს; - სწორი თანმიმდევრობით ასრულებს საფარის დატკეპნის სამუშაოებს; - ვიზუალური დაკვირვებით აფასებს დასრულებული სამუშაოს მდგომარეობას. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაო უბანზე ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა | - სწორად ირჩევს ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო-იარაღებს; - სწორად ირჩევს ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარს; - სწორად აფასებს მანქანა - მექანიზმების მზადყოფნას; - სწორად აფასებს დასაგები მასალის მდგომარეობას; - დავალების მიხედვით ადგენს დასაგები მონაკვეთის ფართობს და საჭირო მასალის სავარაუდო რაოდენობას; - საზაო მშენებლობის წესების დაცვით ახდენს მოტანილი მასალის განსაზღვრულ მონაკვეთზე თანაბრად გადანაწილებას; - სწორად ადგენს დასაგები ფენების სისქეს; - სწორად ადგენს საფარის ერთგვაროვნებას; - სწორად ადგენს გრძივი და განივი ნაკერების განლაგებას; - სწორად ადგენს გრძივი და განივი ნაკერების შესავსებად საჭირო მასალის რაოდენობას; - ვიზუალური დათვალიერებით აფასებს დასრულებული სამუშაოების ხარისხს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | პრაქტიკული დავალება |
| - სამუშაო უბანზე ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების წარმართვა | - სწორად ირჩევს ქვაფენილის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო-იარაღებს; - სწორად ირჩევს ქვაფენილის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარს; - სწორად აფასებს ქვაფენილის ქვის მასალის მდგომარეობას; - დავალების მიხედვით ადგენს დასაგები მონაკვეთის ფართობს და საჭირო მასალის სავარაუდო რაოდენობას; - საგზაო მშენებლობის წესების დაცვით ახდენს მოტანილი მასალის განსაზღვრულ მონაკვეთზე თანაბრად გადანაწილებას; - სწორად ადგენს ჩამკეტი გრძივი და განივი ჩარჩოების ადგილმდებარეობას; - სწორად აფასებს ჩასოლვის შემდეგ ქვაფენილის საფარის მდგრადობას. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | პრაქტიკული დავალება |
| - საგზაო მასალების ნარჩენების მართვა | - სწორად ადგენს ნარჩენი ვარგისი მასალის რაოდენობას; - ვიზუალური დათვალიერებით განსაზღვრავს ნაყარში გასატანი ნარჩენის საორიენტაციო ოდენობას; - სწორად ირჩევს ნაყარის გატანისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სახეობას; - სწორად ირჩევს ვარგისი მასალის დასაწყობებისთვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სახეობას; | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმში | პრაქტიკული დავალება |

3. დამხმარე ჩანაწერები

3.1. რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - საგზაო საფარის სახეობები და ტიპები; - საგზაო საფარის მოწყობის სამუშაოების შესრულების თანმიმდევრობა; - საგზაო საფარის მოწყობისთვის მოწოდებული მასალის თვისებების განსაზღვრა მათი ტიპების შესაბამისად; - მიწოდებული მასალის გამოყენების შეფასება; - საგაზაო საფარის ტიპების მიხედვით მათი მოწყობისათვის დადგენილი წესით დასაშვები კლიმატური და გარემო პირობები; - საფარის მოწყობისთვის საჭირო მიწის ვაკისის ვარგისიანობა; - თითოეული ტიპის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო იარაღების რადენობისა და ტიპების განსაზღვრა; - თითოეული ტიპის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარის განსაზღვრა; - შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის აზომვის სამუშაოები. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | პრეზენტაციის წარმოდგენა, წერითი მეთოდი (ღია ან დახურული ტიპის ტესტი) და/ან ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა | ა) ზეპირი: პროფესიული განათლების მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ შევსებული ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი; ბ) წერილობითი: პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ წერილობით შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას; გ) ელექტრონულად ჩატარებული გამოკითხვა: ელექტრონულად შესრულებული ნამუშევარი, რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას |
| 2 | - დასაგები ფართის დასატკეპნად მზადყოფნის ვიზუალურ ნიშნები; - დატკეპნის სამუშაოებისას მოედანზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებები; - დატკეპნის მუშა-მექანიზმების განსაზღვრა; - დასაგები ფართის გარეშე ობიექტებისაგან გათავისუფლება; - მიწის ვაკისის სიმშრალის ხარისხის შეფასება. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 3 | - ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო- იარაღების შერჩევა; - ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარის შერჩევა; - ფენების შემაკავშირებელი ორგანული შემკვრელის მდგომარეობის და რაოდენობის დადგენა; - ტექნიკის გამართულ მდოგმარეობაში მუშაობის პარამეტრები; - საჭირო მანქანა-მექანიზმების მზადყოფნის დადგენა; - დასაგები მასალის ტემპერატურისა და მდგომარეობის დადგენა; - დასაგები მონაკვეთის ფართობის და ასფალტ-ბეტონის სავარაუდო რაოდენობის დადგენა; - დასაგები მასალის განსაზღვრული მონაკვეთზე გადანაწილება; - დაგებული ქვედა და ზედა ფენების სისქის დადგენა; - საფარის დატკეპნის სამუშაოების თანმიმდევრობა; - დასატკეპნი მოწყობილობის სახეობები; - ტკეპნის კოეფიცინეტები; - დასატკეპნი მოწყობილობის მუშაობის სპეციფიკები; - დაგებული ასფალტ-ბეტონის საფარის პროექტთან შესაბამისობა; - ასფალტ-ბეტონის ტკეპნის მეთოდები და პრინციპები; - დასრულებული სამუშაოს ვიზუალური შეფასება; - უსაფრთხოების ნორმები ტრანსპორტის შემოწმებისას; - ასფალტ-ბეტონის საფარის ქვედა ფუძისა და ფუძის მოწყობა; - უბნის ფართობის, სიმაღლის, ტკეპნის კოეფიციენტისა და ტონაჟს შორის თანაფარდობა; - ასფალტ-ბეტონის ნარევის პარამეტრები. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 4 | - ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო- იარაღების შერჩევა; - ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარის შერჩევა; - ცემენტო–ბეტონის დასაგებად მანქანა-მექანიზმების მზადყოფნის შემოწმება; - ცემენტო–ბეტონის მასალის მდგომარეობის შეფასება; - დასაგები მონაკვეთის ფართობისა და საჭირო მასალის სავარაუდო რაოდენობის დადგენა; - დასაგები ფენების სისქის დადგენა; - საფარის ერთგვაროვნების დადგენა; - გრძივი და განივი ნაკერების განლაგება; - გრძივი და განივი ნაკერების შესავსებად საჭირო მასალის რაოდენობის განსაზღვრა; - ვიზუალური დათვალიერებით დასრულებული სამუშაოების ხარისხის შეფასება. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 5 | - ქვაფენილის მოწყობისთვის საჭირო ხელსაწყო - იარაღების შერჩევა; - ქვაფენილის მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარის შერჩევა; - ქვაფენილის ქვის მასალის მდგომარეობა; - დასაგები მონაკვეთის ფართობის და ქვაფენილის საჭირო მასალის სავარაუდო რაოდენობის დადგენა; - ჩამკეტი გრძივი და განივი ჩარჩოების ადგილმდებარეობა; - ჩასოლვის შემდეგ ქვაფენილის საფარის მდგრადობა. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| 6 | - ნარჩენი ვარგისი მასალის მახასიათებლები; - ნაყარში გასატანი ნარჩენის საორიენტაციო ოდენობის დადგენა; - ნაყარის გატანისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სახეობა; - ვარგისი მასალის დასაწყობების სამუშაოების წარმოება. | ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა (დემონსტრირება, პრაქტიკული სავარჯიშო/სიმულაცია/შემთხვევის ანალიზი) | შესრულებული პრაქტიკული დავალების შეფასება - სწავლის შედეგიდან გამომდინარე, შექმნილი პროდუქტის შეფასება | პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვ. |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2. საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 24 | 8 | 1 | 375 |
| 2 | 27 | 5 | 2 |  |
| 3 | 100 | 5 | 3 |  |
| 4 | 100 | 6 | 3 |  |
| 5 | 49 | 6 | 2 |  |
| 6 | 28 | 5 | 1 |  |
| სულ | 328 | 35 | 12 |  |

  - სასწავლო რესურსი

- ვ. გოგლიძე - „საავტომობილო გზების მშენებლობა“. თბილისი, 1989 წ., 92 გვ.

- ვ. გოგლიძე - „საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლგია“. თბილისი, 1991 წ., 90 გვ.

- კ. მჭდლიშვილი, ა. ბურდულაძე და სხვ. - „საავტომობილო გზები“. თბილისი, 2009 წ., 258 გვ.

- კ. მჭდლიშვილი, ა. ბურდულაძე - „საავტომობილო გზების დაპროექტების საფუძვლები“. თბილისი, 2016 წ., 251 გვ.

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი